**2025-жылдын 26-мартына карата жазгы-таала иштерине**

**даярдык көрүү боюнча маалымат**

Суу ресурстары кызматынын карамагындагы түзүмдүк бѳлүмдѳрү тарабынан 250,6 км чарба аралык каналдардын оӊдоо жана механикалык тазалоо, 100 гидротехникалык курулмалардын, 44 суу өлчөөчү посттордун, 39 насостук станциялардын, 26 насостук агрегаттын оңдоо, 10,4 км коллектордук-дренаждык тармактын механикалык тазалоо иштери аткарылууда.

 2025-жылдын сугат мезгилине даярдоо план-графигине ылайык, мамлекеттик суу чарба объектилеринин оңдоо жана механикалык тазалоо боюнча негизги иштери Баткен, Ош жана Жалал-Абад облустары боюнча 2025-жылдын 10-апрелине карата, Чүй жана Талас облустары боюнча 2025-жылдын 1-майына карата, Ысык-Көл жана Нарын облустары боюнча 2025-жылдын 10-майына карата бүткөрүлөт.

**Информация о ходе подготовке к весенне-полевым работам**

**на 26 марта 2025 года**

Структурными подразделениями Службы водных ресурсов проведен ремонт и механизированная очистка межхозяйственных каналов, протяженностью 250,6 км каналов, ремонт 100 гидротехнических сооружений, ремонт 44 гидрометрических постов, ремонт 39 насосных станций, ремонт 26 насосных агрегатов и очистке 10,4 км механизированной очистки коллекторно-дренажной сети.

Согласно план-графика подготовки к поливному сезону 2025 года основные работы по ремонту и механизированной очистке государственных водохозяйственных объектов будут завершены к 10 апреля 2025 года в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях, к 1 мая 2025 года в Чуйской и Таласской областях, к 10 мая по Иссык-Кульской и Нарынской области.